ДОВІДКА

про підсумки економічного і соціального розвитку району за 2018 рік

Головним завданням райдержадміністрації було забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку району, ефективне використання природних, трудових і фінансових ресурсів, здійснення природоохоронних заходів, всебічне сприяння розвитку науки, культури, соціального захисту населення тощо.

На постійному контролі знаходилося використання субвенції з державного та обласного бюджетів, коштів Державного фонду регіонального розвитку (далі по тексту – ДФРР) на співфінансування проектів, що відповідають стратегії розвитку Закарпаття на 2015 – 2020 роки, замовником яких виступала райдержадміністрація.

Завдяки спільним зусиллям, у звітному році були залучені кошти з різних джерел фінансування. Загальна сума, яка була передбачена для фінансування об’єктів за рахунок всіх джерел становить 31 млн. 668 тис. грн. (341 грн. на 1 особу, в 2017 р. – 533 грн.), фактично профінансовано 15 млн. 205 тис. грн. (164 грн. на 1 особу, в 2017 р. – 290 грн.), освоєно 14 млн. 986 тис. грн. (162 грн. на 1 особу, в 2017 р. – 237 грн.). Рівень освоєння коштів склав 98,6%, в 2017 році – 83%.

В розрізі джерел фінансування ситуація наступна.

Співпраця з Державним фондом регіонального розвитку.

У 2018 році відповідно до розпорядження КМУ № 372-р від 23.05.2018 р. та  № 479 – р від 11.07.2018 р. за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку передбачалося фінансування 7 проектів на загальну суму 20 млн. 598 тис. грн.

З цих семи об’єктів по чотирьох замовниками є райдержадміністрація та органи місцевого самоврядування (Вільховатська ЗОШ, садочок у с. Водиця, реконструкція водозахисних споруд та регулювання русла р. Шопурка, реконструкція спортивного залу Діловецької ЗОШ), по трьом іншим – замовником виступала Служба автомобільних доріг у Закарпатській області та                            КП ”Будкомплектторг”.

| Назва об’єкта | Передбачено у 2018 році, тис. грн. | Профінансовано, тис. грн. | Освоєно, тис. грн. | Заявник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобільна дорога місцевого значення Рахів — Косівська Поляна — Кобилецька Поляна, км 0 + 000 — км 2 + 000 у Рахівському районі — поточний ремонт - | 7 221,809 | 0,0 |  | Служба автомобільних доріг у Закарпатській області |
| Автомобільна дорога місцевого значення Рахів — Богдан — Луги, км 0 + 000 — 1 + 500 км у Рахівському районі — поточний ремонт | 2 500,0 | 2 000,0 |  | Служба автомобільних доріг у Закарпатській області |
| Дитячий садочок по вул. І Франка в с. Костилівка Рахівського району — реконструкція під Вільховатську загальноосвітню школу I ступеня | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації; |
| Дитячий садочок у с. Водиця Рахівського району — будівництво | 2 125,7 | 2 125,7 | 2125,7 | Водицька сільська рада |
| Р. Шопурка в районі ТОВ “ВГСМ”, “ТЕХНОПОЛІС”, смт Великий Бичків Рахівського району — реконструкція водозахисних споруд та регулювання русла | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | Великобичківська селищна рада |
| Реконструкція спортивного залу Діловецької ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Трибушанській, 14, в с. Ділове Рахівського району Закарпатської області. Коригування (примітка: відповідно зі змінами, внесеними розпорядженням ОДА від 27.07.18 №489) | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації |
| Автомобільна дорога загального користування місцевого значення С070906 Луг - Косівська Поляна - поточний середній ремонт на ділянці км 0 + 000 - км 10 + 700 | 1 972,0 | 1 972,0 | 0,0 | КП „Будкомплекторг” |

Із вищезгаданого переліку для розпорядників коштів району фінансування за рахунок коштів ДФРР було проведено на реконструкцію Вільховатської ЗОШ та будівництво садочка в с. Водиця. Роботи успішно завершено, кошти освоєно стовідсотково у сумі 4125,7 тис.грн.: 2 000,0 тис. грн. – на садочок та 2125,7 тис грн. – на школу. У відповідності до порядку використання коштів ДФРР, по даних об’єктах із районного та сільського бюджетів було залучено співфінансування на рівні не менше 10%.

Решта п’ять об’єктів у 2018 році не фінансувалися за рахунок ДФРР. З них 2 об’єкти – служби автомобільних доріг у Закарпатській області, спортзал Діловецької школи (залишається перехідним на 2019 рік; частково фінансувався за рахунок коштів районного бюджету та державної субвенції на соціально-економічний розвиток), реконструкція водозахисних споруд р. Шопурка (залишається перехідним на 2019 рік, частково фінансувався з селищного бюджету).

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам згідно розпорядження КМУ від 13.06.2018 № 423-р.

Щодо використання субвенцій державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій та іншої субвенції з обласного бюджету  ситуація наступна.

Відповідно до розпорядження КМУ від 13.06.2018 № 423-р (зі змінами) та від 07.11.2018 р. № 867-р, у 2018 році, враховуючи перехідні залишки з 2017 року (1911,0 тис. грн.), для району передбачено 6 520,857 тис. грн. державної субвенції на фінансування 19 проектів, майже всі кошти використані в повному обсязі.

В основному кошти субвенції з державного бюджету витрачені на такі основні проекти:

- реконструкцію, ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій та покращення матеріально-технічної бази загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів навчальних закладів.

Зокрема, на реконструкцію спортзалу Діловецької ЗОШ профінансовано 1,0 млн. грн., які практично освоєно; на капітальний ремонт ДНЗ в с. Костилівка спрямовано 1258,0 тис. грн. – освоєно повністю; на реконструкцію мансардного приміщення існуючої будівлі під ДНЗ № 4 в м. Рахів спрямовано і повністю освоєно 1073,277 тис. грн.; на ремонт ДНЗ в с. Білин спрямовано та в повному обсязі використано 180,0 тис. грн.

Закуплено комп’ютерне обладнання для Ясінянської ЗОШ №4 та Лазещинської ЗОШ на загальну суму 150,0 тис. грн., музичне обладнання та інструменти для Ясінянської дитячої школи мистецтв вартістю 150,0 тис. грн.;

- реконструкцію та капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій вуличного освітлення населених пунктів смт. Великий Бичків, Розтоки, Лазещина, Біла Церква, Видричка, Чорна Тиса. Всього у звітному році профінансовано і використано 1 740 тис. грн.;

- капітальний ремонт тротуарів у населених пунктах Ясіня (539,752 тис. грн.) та Богдан  (258,8 тис. грн.);

- капітальний ремонт і благоустрій території площі перед музеєм по вул. Грушевського в смт. Ясіня (269,949 тис. грн.).

Більш детальну інформацію про стан фінансування та освоєння коштів субвенції з державного бюджету  наведено в таблиці.

| Назва об’єкта | Передбачено у 2018 році, тис. грн. | Профінансова-но, тис. грн. | Освоєно, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкція спортивного залу Діловецької ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Трибушанській, 14, в с. Ділове Рахівського району Закарпатської області. Коригування | 1000 | 1000 | 947,4 |
| Капітальний ремонт туалету Верхньоводянської ЗОШ I —III ст. № 1, с. Верхнє Водяне, Рахівського р-ну | 269,136 | 269,136 | 269,136 |
| Реконструкція мансардного приміщення існуючої будівлі під дошкільний навчальний заклад № 4 в м. Рахів, вул. Б. Хмельницького, 104 | 1073,277 | 1073,277 | 1073,277 |
| Капітальний ремонт тротуарів по вул. Грушевського від школи до будинку № 9 в смт. Ясіня, Рахівського району, Закарпатської області | 269,867 | 269,867 | 269,867 |
| Капітальний ремонт благоустрій території площі перед музеєм по вул. Грушевського № 21 в смт. Ясіня, Рахівського району, Закарпатської області | 269,949 | 269,949 | 269,949 |
| Реконструкція вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Польова, вул. Архітектурна в смт. В.Бичків | 161,5 | 161,5 | 161,5 |
| Реконструкція вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Селянська, вул. В.Кузьмика в смт. В.Бичків | 198,9 | 198,9 | 198,9 |
| Реконструкція вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Новоселицька в смт. В.Бичків | 74,223 | 74,223 | 74,223 |
| Капітальний ремонт вуличного освітлення з застосуванням енергозберігаючих технологій в с. Розтоки, Рахівського р-ну | 183,148 | 183,148 | 183,148 |
| Капітальний ремонт будівлі Костилівського ДНЗ с. Костилівка | 497,0 | 497,0 | 497,0 |
| Капітальний ремонт тротуару перед будівлею № 27 по вул. Миру в смт Ясіня, Рахівського району, Закарпатської області | 269,885 | 269,885 | 269,885 |
| Капітальний ремонт вуличного освітлення з застосуванням енергозберігаючих технологій по вул. Центральна в с. Лазещина, Рахівського р-ну | 269,189 | 269,189 | 269,189 |
| Капітальний ремонт вуличного освітлення з застосуванням енергозберігаючих технологій по вул. Прикордонна в с. Біла Церква, Рахівського р-ну | 156,6 | 156,6 | 156,6 |
| Капітальний ремонт вуличного освітлення з застосуванням енергозберігаючих технологій по вул. Л. Українки в с. Видричка, Рахівського р-ну | 223,2 | 223,2 | 223,2 |
| Капітальний ремонт вуличного освітлення з застосуванням енергозберігаючих технологій по вул. Центральна в с. Чорна Тиса, Рахівського р-ну | 255,183 | 255,183 | 255,183 |
| Капітальний ремонт тротуарів вул. І. Франка в с. Богдан Рахівського району | 258,8 | 258,8 | 258,8 |
| Капітальний ремонт будівлі ДНЗ з використанням енергозберігаючих технологій (заміна дверей та вікон) в с. Білин, 210А, Рахівського р-ну | 180 | 180 | 180 |
| Капітальний ремонт будівлі Костілівського ДНЗ с. Костилівка | 761 | 761 | 761 |
| Закупівля музичного обладнання та інструментів для Ясінянської дитячої школи мистецтв за адресою: Закарпатська обл., Рахівський район, смт Ясіня, вулиця Лисенка, будинок 19 | 150 | 150 | 150 |
| Разом: | 6520,857 | 6520,857 | 6468,257 |

У 2018 році за рахунок державної субвенції профінансовано 6520,857 тис грн. (100,0% із передбаченого), освоєно 6468,257 тис. грн., або 99,2% до профінансованого.

Повністю було освоєно кошти по всіх об’єктах окрім реконструкції спортивного залу Діловецької ЗОШ. Згідно поданих актів виконаних робіт, роботи виконано та оплачено у сумі 947,4 тис. грн. та продовжаться цього року.

Інша субвенція з обласного бюджету.

Згідно рішення Закарпатської обласної ради від 22.02.2018  № 1073 та від 26.07.18 № 1243, на район у 2018 році передбачено 2 647,7 тис. грн. на фінансування 12 проектів.  Обласна субвенція надійшла в повному обсязі, освоєно 2 518,4 тис.грн., що складає 95,1%.  Кошти спрямовано на розвиток інфраструктури, покращення матеріально-технічної бази та будівництво (ДНЗ у с. Водиця) і ремонт загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів (Великобичківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, ДНЗ у с. Луг), благоустрій та реконструкцію вуличного освітлення окремих населених пунктів району.

Більш детальна інформація про використання іншої обласної субвенції наведена у таблиці.

| Назва об’єкта | Передбачено, тис. грн. | Профінансовано, тис. грн. | Освоєно, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації для газифікації населеного пункту с.Біла Церква Рахівського району | 198 | 198 | 198 |
| Проведення нормативно-грошової оцінки земель Білоцерківської сільської ради, с. Біла Церква Рахівського району | 35,0 | 35,0 | 28,3 |
| Реконструкція вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій по вул.Фабрична, вул. Залізнична в смт В.Бичків | 60,4 | 60,4 | 59,9 |
| Будівництво дитячого садка у с. Водиця, Рахівського району, Закарпатської області | 100,0 | 100,0 | 100 |
| Проведення розчитски русла р.Тиса та р.Кісва с.Луг Рахівського району Закарпатської області | 122,3 | 122,3 | 4,4 |
| Поточний ремонт будівлі Великобичківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, смт. Великий Бичків | 150 | 150 | 150 |
| Капітальний ремонт мосту на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О 070904 Рахів-Богдан-Луги км 0+000-21+600 на ділянці 6+223 км в с.Видричка Рахівського району | 500 | 500 | 499 |
| Реконструкція котельні ДНЗ в с. В.Водяне Рахівського району | 400,0 | 400,0 | 400 |
| Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям по вул.Річанська, 99 в с.Верхнє Водяне Рахівського району | 640,0 | 640,0 | 640 |
| Реконструкція вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Енергетична від будинку №75 до вул. Репегівська та по вул. Репегівська від будинку №140 до будинку №185 в смт. В.Бичків | 160,0 | 160,0 | 157,9 |
| Капітальний ремонт благоустрою території та будівлі дитячого садка с. Луг Рахівського району | 90,0 | 90,0 | 88,9 |
| Співфінансування до проектів-переможців конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад: «Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій як запорука сталого розвитку регіону» | 192,0 | 192,0 | 192,0 |
| Разом: | 2 647,7 | 2 647,7 | 2 518,4 |

В основному кошти іншої обласної субвенції за винятком об’єкта „Проведення розчитски русла р.Тиса та р.Кісва с.Луг”, освоєно повністю. По розчистці русла лише проплачено технічний нагляд та ведеться претензійно - позивна  робота.

Перехідні залишки державної субвенції на соціально – економічний розвиток з 2017 року освоєно на 98,1 відсотки (мала місце економія коштів по кільком об’єктам). Так, станом на 01.01.2018 р. залишки складали  1 911,0 тис. грн., на 31 грудня 2018 року було освоєно 1873,9 тис. грн.

| п/п | Найменування об'єкту | Передбачено, тис. грн. | Профіна-нсовано, тис. грн. | Освоєно, тис. грн. | % освоєння |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення О-07-09-03 Ясіня-Чорна Тиса, км 0+000 - км 7+600 в смт. Ясіня Рахівського району | 146,5 | 146,5 | 146,5 | 100,0 |
| 2 | Капітальний ремонт під"їзду до ур.Васкул у с.Кваси Рахівського району | 36,1 | 36,1 | 0 | 0,0 |
| 3 | Капітальний ремонт фасаду будівлі ДНЗ, с.Ділове Рахівського району | 0,30 | 0,3 | 0 | 0,0 |
| 4 | Капітальний ремонт ДНЗ з використанням енергозберігаючих технологій (заміна вікон та зовнішніх дверей) в присілку Ріка по вул. Лісова 5а,Рахівського району | 0,70 | 0,70 | 0 | 0,0 |
| 5 | Встановлення тренажерів під відкритим небом на при будинкових територіях багатоквартирних будинків м.Рахів | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 100,0 |
| 6 | Придбання комп’ютерної та оргтехніки для Ясінянської загальноосвітньої школи І ступеня № 4 Рахівської районної ради, смт.Ясіня | 75 | 75 | 75 | 100,0 |
| 7 | Придбання комп"ютерної та оргтехніки для Лазещинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступів Рахівської районної ради, за адресою Закарпатська область.,Рахівський район, село Лазещина, будинок 922 | 75 | 75 | 75 | 100,0 |
| 8 | Капітальний ремонт ізоляції тепломережі по лівій стороні вул.Б.Хмельницького від розподільчого вузла біля магазину № 83 в м.Рахів, Закарпатської області | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 100,0 |
| 9 | Капітальний ремонт ізоляції тепломережі по правій стороні вул.Б.Хмельницького від розподільчого вузла біля магазину № 83 в м.Рахів, Закарпатської області | 225,7 | 225,7 | 225,7 | 100,0 |
| 10 | Капітальний ремонт ізоляції тепломережі по вул.Б.Хмельницького від будинка № 70 "а" до котельні(дільницями) в м.Рахів,Закарпатської області | 250,1 | 250,1 | 250,1 | 100,0 |
| 11 | Капітальний ремонт ізоцяції тепломережі вул.Шевченка, Мира, Ів.Франка, Б.Хмельницького в м.Рахів, Закарпатської області | 191 | 191 | 191 | 100,0 |
| 12 | Капітальний ремонт ізоляції тепломережі по вул.Б.Хмельницького, від будівлі №2 ящикового цеху до розподільчого вузла біля магазину № 83 в м.Рахів, Закарпатської області | 210,9 | 210,9 | 210,9 | 100,0 |
| 13 | Капітальний ремонт ізоляції тепломережі по вул.Б.Хмельницького, від котельні до будівлі № 2 ящикового цеху в м.Рахів, Закарпатської області | 209,7 | 209,7 | 209,7 | 100,0 |
|  | Разом | 1911,0 | 1911,0 | 1873,9 | 98,1 |

Що стосується економічного блоку питань.

Промисловість. За 2018 рік суб’єктами господарської діяльності району, які обліковуються щомісяця (основне коло), реалізовано промислової продукції на суму 212,5 млн. гривень, що становить 109,1 % до 2017 року.

В порівнянні до 2017 року, у цьому році спостерігається зростання реалізації промислової продукції у всіх галузях економіки.

Лісове господарство. За звітами держлісгоспів у 2018 році по лісорубним квиткам відпущено по лісорубним квиткам 383,9 тис. м3. Фактично освоєно 326,1 тис. м3 лісфонду, що становить 84,9 % до відпущеного. В тому числі 122,0 тис. м3 (93,6 % до відпущеного) – головне користування та 204,1 тис. м3 – рубки пов’язані з веденням лісового господарства (80,5% до відпущеного). Із загальних обсягів заготівель цього року державними лісогосподарськими підприємствами було заготовлено 36,2 % (117,9 тис. м3).

Порівняно з 2017 р. у звітному періоді виписано на 22,5 тис. м3 менше деревини, але заготовлено на 19,1 тис. м3 більше. Відсоток освоєння в порівнянні з минулорічним збільшився із  75,5% до 84,9%. Сталося це за рахунок збільшення обсягів суцільних санітарних рубок, тобто рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства. Так, обсяги РПВЛГ відпущені по лісовим квиткам зменшилися на 16,2 тис. м3 або на 6,0 %, але зріс відсоток освоєння на 15%, а отже і  фактична заготівля на 27,2 тис. м3.

Надходження рентної плати порівняно до відповідного періоду минулого року зросли на 46,7 відсотки. Уточнений на період план виконано на 103,7 відсотки.

Найбільше у звітному періоді отримали бюджети сіл: Чорна Тиса –          4 235,9 тис. грн. (майже вдвічі більше минулорічного показника), Луги – 1 882,9 тис. грн. (на 1,4 відс.  більше), Видричка – 1 155,0 тис. грн..(на 6,3% менше), Лазещина – 1 045,8 тис.грн.(на 42% більше) та Богданська сільська рада – 992,7 тис. грн (на 5 відс. більше) та Кобилецька Поляна – 920,8 тис. грн. (у 3,4 рази більше).

Бюджет. У звітному періоді до Зведеного бюджету мобілізовано –              287 662,4 тис. гривень податків і зборів, що на 8,5% більше  від доведених індикативних показників та на 27,7 % більше ніж за відповідний період минулого року. Перевиконано завдання з фактичних надходжень платежів до Місцевого бюджету району на 10,8 %, ріст у порівнянні з минулим роком становить 27,4%.  Надходження склали  168 015,4 тис. гривень.

Надходження єдиного соціального внеску у звітному періоді склали               185 604,7 тис. грн., що становить 96,7% до доведених індикативних показників та 131,4% до відповідного періоду минулого року.

Дорожнє господарство, житлово-комунальне господарство та інфраструктура. Мережа автомобільних доріг загального користування в Рахівському районі становить 235,1  км, з них : державного значення 85,2 км (а/д Мукачево – Рахів – Богородчани - Ів.Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів ), місцевого значення - 149,9 км.

Відповідно до розпорядження голови  обласної державної адміністрації від 02.01.2018 року № 2, у 2018 році на баланс Рахівської  райдержадміністрації передано 14 районних доріг місцевого значення загального користування загальною протяжністю 57,5 км. На баланс облдержадміністрації передано 5 автомобільних доріг місцевого значення загального користування - 86,3 км.

На 11 районних доріг загального користування місцевого значення для проведення ремонтних робіт було замовлено проектно-кошторисну документацію.

На ремонт дев’яти районних доріг загального користування місцевого значення оголошено тендерні процедури. Із них укладено договори на чотири дороги: Луг - Росішка, Ясіня-Стебний, Нижня Апша – Середнє Водяне, Середнє Водяне – Добрік.

В рамках Програми розвитку дорожньої інфраструктури та інвестиційної привабливості Рахівського району на 2018 - 2020 роки, у  2018 році на ремонт районних доріг загального  користування місцевого значення, що не виходять за територію району із районного бюджету було виділено 1 904,2 тис. грн.

Що стосується житлово-комунального господарства та будівництва: по  Програмі благоустрою населених пунктів Рахівського району на 2017-2020 роки райдержадміністрацією профінансовано 69,0 тис. грн. на придбання шести біотуалетів.

На підставі Програми поводження з твердими побутовими відходами у Рахівському районі на 2017-2019 роки профінансовано 231,000 тис. грн. В рамках цієї програми для населених пунктів району закуплено 20 контейнерів для збору та сортуванню відходів на суму 126,000 тис. грн. у підприємства „Екобат Шураві” та розподілено в безоплатне користування в Ясінянське виробниче житлово-комунальне підприємство – 4 одиниці, Кобилецько-Полянське ВЖКП – 2 одиниці, Богданське ВЖКП – 10 одиниць, Білинській сільській раді – 4 та укладено договора з суб’єктами господарювання.

Також у рамках заходів даної Програми закуплено гідравлічні преси для пресування відходів вторинної сировини на суму  105,0 тис. грн., які надані в безоплатне користування комунальним підприємствам смт. Ясіня та с. Кваси.

В рамках районної цільової Програми  „Власний дім” на 2016 – 2020 роки райдержадміністрацією підготовлено та розроблено 12 клопотань голови райдержадміністрації щодо надання пільгового кредиту для облаштування інженерних мереж.

Будівництво. Протягом січня – вересня 2018 року індивідуальними забудовниками району введено в експлуатацію 16 857 м2 загальної площі житла, у порівнянні до відповідного періоду минулого року це менше на 28,6 %. Питома вага в загальнообласному показнику становить 5,9 % (по області в експлуатацію введено 286 401 м2 житла, що також менше на 17,6% до минулого року).

Зовнішньоекономічна діяльність. Станом на 01.10.2018 р. обсяг прямих іноземних інвестицій становить 3707,3 тис. дол. США, що в розрахунку на одиницю населення становить 37,3 дол. США. Темп зростання обсягів прямих іноземних інвестицій до обсягів на початок року (3730,0 тис. дол. США) становив 99,4 %.

Заробітна плата. За статистичними даними, середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників району у третьому кварталі 2018 р. склала            7 385 грн., що становило 89,9 % до середнього рівня по області (8 213,0 грн.). В порівнянні із відповідним періодом минулого року її розмір збільшився на 26,7 %, по області ріст із попереднім роком склав – 25,2%.

Станом на 01.01.19 р. заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

Питання недопущення заборгованості із виплати заробітної плати знаходиться на особистому контролі голови райдержадміністрації.

Зайнятість. Протягом звітного періоду за послугами до служби зайнятості звернулося 3 406 осіб. Станом на кінець грудня на обліку у Рахівському районному центрі зайнятості перебувало 515 безробітних (575 – у минулому році). Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) у звітному періоді становило 18 осіб.

За сприяння районного центру зайнятості працевлаштовані 1763 осіб, з них 15 осіб – шляхом надання компенсації роботодавцям єдиного соціального внеску (у минулому році – 17 осіб), 4 особи стали підприємцями шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю (при минулорічному – 3 особи).

Торгівля. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та напоями за січень-вересень 2018 року становить 178,2 млн. грн., або 111,8% до обсягу за аналогічний період минулого року (по області ріст склав 3,7%). Питома вага району в загальнообласному обсязі роздрібного товарообороту підприємств – юридичних осіб склала 1,8 %. Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу становить         1920 грн.

Туризм. Популярність Рахівщини у туристичному відношенні щороку зростає, про що свідчить збільшення прямого залізничного сполучення із іншими регіонами України. Так, у 2017 році, 11 грудня із Харкова прибув новий потяг Харків – Рахів, який вперше з’єднав гірську Рахівщину та східні регіони України. А з 16 січня 2018 року запроваджено ще один новий маршрут, який з’єднав Рахів з Одесою.

Згідно інформації основного кола туристичних закладів району, протягом 2018 року туристичними закладами району прийнято 36,5 тис. туристів, яким надано послуги на суму 61 млн. 218 тис. грн.

В порівнянні до 2017 року:

- обсяги наданих послуг збільшилося на 40%;

- обслужено туристів на 9% більше минулого року.

У 2018 році до місцевих бюджетів надійшло 99,5 тис. грн. туристичного збору, в т.ч.: до бюджету м.Рахова - 9,3 тис. грн., смт.Ясіня – 51,7 тис. грн., с.Лазещини - 6,9 тис. грн., с.Кваси - 31,6 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження туристичного збору збільшилися на 60%.

Водночас, для органів місцевого самоврядування туристичний збір є резервом поповнення місцевих бюджетів, і при правильному підході  та налагодженні взаємодії з платниками податку, може стати джерелом поповнення місцевої скарбнички. А це, в свою чергу, дасть змогу покращити туристичну привабливість та вирішувати проблемні питання благоустрою населених пунктів, в тому числі і транспортної інфраструктури.

Протягом  2018 року промарковано та прознаковано новий туристичний маршрут „ур. Лавка с. Богдан - г.Петрос - г.Говерла”, поновлено маршрути „ур.  Козьмещик с. Лазещина – полонина Гропа – г. Говерла” та „с. Кваси КПП Кевелів – г. Близниця – оз. Герешаска – КПП Свидовець”.

Також, встановленно чотири дорожні інформаційні знаки до привабливих місць на території району (двох Середньоводянських церков, Водоспаду Труфанець,  оз. Ворожеска та г. Близниці, гір Петроса та Говерли).

З огляду на місце і роль туризму в розвитку  економіки Рахівського району,  на сесії районної ради   було затверджено „Програму  розвитку туризму і рекреації у Рахівському районі на 2016-2020 роки”, у якій надано пріоритети створення та просування туристичного продукту нашого регіону на внутрішньому та міжнародному  туристичному ринках, проведення інформаційно-рекламної роботи щодо популяризації та пропаганди  туристичного потенціалу Рахівщини, підтримка фестивального руху  для заохочення туристів та ін.

У звітному періоді 2018 року за рахунок коштів „Програми розвитку туризму та рекреації в Рахівському районі на 2016-2020 роки” використано 40,0 тис. грн. на проведення ряду заходів, а саме:

виготовлено каталог про туристичну Рахівщину,  в якому міститься інформація по сільським садибам в розрізі населених пунктів, цікаві факти та пам’ятки (вартістю  23,1 тис. грн.);

поновлено великоформатну туристичну карту біля готелю Європа (вартістю 1,3 тис. грн.);

прийнято участь та презентовано туристичний потенціал району в щорічній виставці Турєвроцетр-Закарпаття (витрати склали  3,6 тис. грн.);

закуплено 2 стійки-буклетниці для використання у виставкових заходах (вартістю 5,6 тис. грн.).

замовлено туристичну карту-путівник Рахівщини на суму 6,4 тис. грн.

Відповідно до плану заходів на 2018 рік, для реалізації Програми розвитку туризму і курортів у Закарпатській області на 2016-2020 роки, надано пропозиції щодо встановлення інформаційно-вказівних знаків типу 5.53 в 2018 році в                 с. Чорна Тиса до витоку р. Тиси, в с. Лазещина до г. Говерли та до Петропавлівської церкви, в с. Великий Бичків до історико-краєзнавчого музею та до алеї різьби, в        с. Богдан до музею „Гуцульська хатина” та до будинку, якому більше  ста років.

Пошук додаткових шляхів наповнення місцевих бюджетів. Надважлива увага приділялась пошуку додаткових шляхів наповнення місцевих бюджетів. На протязі 2018 року проведено 27 засідань комісії з питань виявлення додаткових джерел надходжень до місцевих бюджетів. Розглянуто питання стану виконання планових завдань надходжень податків і зборів до місцевих бюджетів та спільно з органами місцевого самоврядування вироблялися шляхи та заходи по поліпшенню стану надходжень.

Проводилась робота відповідно до податкових агентів платників податку та збору на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) – державних установ та організацій, в яких у результаті реорганізації шляхом об’єднання, створено підрозділи на території району та припинено сплату відрахування ПДФО. Завдяки проведеній роботі забезпечено ріст відрахувань вищеназваних надходжень до районного бюджету 2018 року в порівнянні з 2017 роком на  31,3 відсотка, або на  21 507,6 тис. гривень.

Формування перспективного плану району на 2019-2021 роки.

Райдержадміністрацією з метою ефективного використання бюджетних коштів, напрацювання єдиної стратегії розвитку району, формування Перспективного плану розвитку Рахівщини на 2019 – 2021 роки, наприкінці 2018 року створено Раду регіонального розвитку Рахівського району (далі Рада РР), до якої ввійшли голови сільських, селищних та міської рад, посадові особи районних служб та структурних підрозділів райдержадміністрації.

За наслідками засідання Ради РР складено та погоджено з органами місцевого самоврядування Графік проведення загальних зборів громадян (трудових колективів) у територіальних громадах Рахівського району. До 12 лютого проходили громадські слухання, проводиться збір пропозицій до Перспективного плану розвитку Рахівщини на 2019 – 2021 роки. Однак, станом на 20.02.2019 року протоколи зборів громадян із пропозиціями надійшли тільки від 6-ти органів місцевого самоврядування: Білинської, Квасівської, Лазещинської, Чорнотисянської, Косівсько-Полянської сільських рад та Кобилецько-Полянської селищної ради.

Всі небайдужі громадяни мали змогу зробити свій внесок в розробку Стратегії розвитку району на середньострокову перспективу. Думка громадськості обов’язково буде врахована.

До переліку пріоритетних завдань райдержадміністрації у сфері соціально-економічного розвитку і надалі входитимуть:

розвиток інфраструктури;

раціональне та ефективне використання лісових ресурсів та ресурсів місцевого значення;

розвиток туризму та рекреації в районі;

забезпечення подальшої співпраці з Державним фондом регіонального розвитку з метою співфінансування інвестиційних проектів, що відповідають завданням та цілям Стратегії розвитку Закарпаття до 2020 року, Перспективному плану розвитку Рахівщини на 2019 – 2021 роки ;

підвищення зайнятості населення, детінізація заробітних плат та створення нових робочих місць;

збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів та ЄСВ та ряд інших.

Начальник управління

економічного розвитку райдержадміністрації				       Д.Рущак