У К Р А Ї Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Рахівської районної державної адміністрації

Закарпатської області

15.10.2019                                             Рахів                                                  №  316

Про фонд захисних споруд цивільного захисту

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, пункту 19 Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 138 „Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту”, наказу Міністерства внутрішніх справ України 09.07.2018 № 579 „Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 р. за                   № 879/32331, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації  02.09.2019 № 471 „Про фонд захисних споруд цивільного захисту”, з метою впорядкування документального обліку захисних споруд цивільного захисту, проведення комплексу заходів щодо забезпечення належного функціонування захисних споруд цивільного захисту за призначенням та їх доукомплектування необхідними засобами цивільного захисту і майном:

1. Затвердити розбивку номерних рядів захисних споруд цивільного захисту району згідно із запровадженою системою нумерації  в межах виділеного Рахівському району 26600 – 26899 :

2. Затвердити комплекс заходів щодо забезпечення належного функціонування захисних споруд цивільного захисту за призначенням та їх доукомплектування (відновлення) необхідними засобами цивільного захисту і майном на території Рахівського району, що додається.

3. Сектору з питань цивільного захисту райдержадміністрації та рекомендувати виконкомам сільських, селищних та міської рад забезпечити:

3.1. Доведення на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці до об’єднаних територіальних громад та кожного балансоутримувача захисних споруд цивільного захисту вимог цього розпорядження та затвердженого комплексу заходів.

3.2. Визначення потреби фонду захисних споруд, прийняття рішень щодо подальшого їх використання та виключення захисних споруд із фонду таких споруд за встановленим порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 138, згідно з наказом МВС України, враховуючи вимоги щодо виконання вищезазначеного комплексу заходів у визначені терміни.

4. Рекомендувати виконкомам сільських, селищних і міської рад та районному відділу Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області та балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту, інформувати про хід виконання заходів за формою, що додається, сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації до 5 січня  2021 року щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, упродовж 2019 – 2020 років.

5. Сектору з питань цивільного захисту райдержадміністрації:

здійснити складання документів паперового обліку захисних споруд цивільного захисту за встановленими зразками за формами згідно з додатками 2, 3, 4 до Вимог (паспорти та облікові картки захисних споруд, на яких технічну інвентаризацію завершено, книги обліку захисних споруд цивільного захисту) та подати їх завірені копії і треті примірники облікових карток управлінню цивільного захисту облдержадміністрації до 20 жовтня 2019 року;

за результатами проведеної роботи впорядкувати документальний облік захисних споруд цивільного захисту на районному рівні та подати до райдержадміністрації та управління цивільного захисту облдержадміністрації узагальнену інформацію до 5 січня 2021 року щокварталу до 5 числа місяця;

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В.о. голови державної адміністрації                                        В. ТУРОК

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови державної адміністрації 15.10.2019 № 316 |
| --- | --- |

## КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ

щодо забезпечення належного функціонування захисних споруд цивільного захисту за призначенням

та їх доукомплектування (відновлення) необхідними засобами цивільного захисту і майном

на території Рахівського району

Комплекс заходів розроблено на виконання указів Президента України від 12 березня 2015 року № 139/2015 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2015 року „Про додаткові заходи щодо зміцнення національної безпеки України”, від 25 січня 2019 року № 17/2019 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 грудня 2018 року „Щодо підсумків введення воєнного стану в Україні” на виконання розпорядження голови облдержадміністрації  02.09.2019         № 471 „Про фонд захисних споруд цивільного захисту”.

Реалізація цих заходів має на меті забезпечення належного функціонування захисних споруд цивільного захисту за призначенням та їх доукомплектування необхідними засобами цивільного захисту і майном за результатами проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту.

Комплекс заходів спрямований на:

забезпечення приведення існуючого фонду захисних споруд цивільного захисту у відповідність до діючої законодавчої та нормативно-правової бази у сфері створення, утримання та використання захисних споруд цивільного захисту (далі – захисні споруди);

координацію та визначення пріоритетних напрямів діяльності сільських, селищних і міської рад та в майбутньому створених ОТГ щодо збереження, утримання та розвитку фонду захисних споруд;

відновлення функціонування захисних споруд, інших споруд фонду захисних споруд, доукомплектування їх необхідними засобами цивільного захисту і майном, забезпечення готовності фонду захисних споруд до використання за призначенням.

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту за кожною адміністративно-територіальною оди-ницею (балансоутримувачем). Про-ведення роботи щодо визначення на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів), до яких застосовуються Вимоги щодо визначення критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджені наказом МВС України 09.07.2018 № 579 „Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 р. за № 879/32331 (далі – Вимоги), та можуть бути виключені із фонду захисних споруд цивільного захисту | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з виконкомами сільських, селищних та міської рад та балансоутримувачами захисних споруд цивільного захисту | До 20 жовтня 2019 року | Уточнення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту |
| 2. | Виключення із обліку фонду захисних споруд об’єктів, що були поставлені на облік із порушеннями (відсутні за фактом як об’єкти нерухомості, розміщені у приватних одноквартирних житлових (садибних) будинках, пам’ятках історії та архітектури, спорудах, функціональне призначення яких не передбачає тривалого перебування у них людей тощо, згідно з алгоритмом дій (лист облдерж-адміністрації 08.05.2018 № 2447/06-11) | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з виконкомами сільських, селищних та міської рад та балансоутримувачами захисних споруд цивільного захисту | До 20 жовтня 2019 та 2020 років | Уточнення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту (виключення із обліку фонду захисних споруд об’єктів, що були поставлені на облік із порушеннями) |
| 3. | Виключення із обліку фонду захисних споруд об’єктів згідно з Вимогами. Вирішення питання щодо подальшого використання захисних споруд, визначених в установленому законодавством порядку безхазяйними, повністю зруйнованих, а також подальше утримання та використання яких є технічно неможливим та/або економічно недоцільними | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з виконкомами сільських, селищних та міської рад та балансоутримувачами захисних споруд цивільного захисту | Постійно за потреби | Уточнення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту (виключення із обліку фонду захисних споруд об’єктів згідно з Вимогами |
| 4. | Здійснити визначення потреб фонду захисних споруд та провести розрахун-ки укриття населення без врахування як придатних до укриття населення захисних споруд, що не пройшли технічної інвентаризації, незалежно від їх фактичного технічного стану | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з виконкомами сільських, селищних та міської рад та балансоутримувачами захисних споруд цивільного захисту | До 20 жовтня 2019 року | Визначення реальної потреби щодо кількості та місткості захисних споруд, необхідних для укриття населення, з урахуванням результатів технічної інвентаризації |
| 5. | Забезпечити оформлення книг обліку захисних споруд (сховищ, протирадіа-ційних укриттів) за формою, визначеною додатком 4 до Вимог, щодо забезпечення нумерації та здійснення паперового обліку фонду захисних споруд цивільного захисту | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з виконкомами сільських, селищних та міської рад та балансоутримувачами захисних споруд цивільного захисту | До 20 жовтня 2019 року | Коригування книг обліку захисних споруд (сховищ, протирадіаційних укриттів) з урахуванням здійснення записів про захисні споруди, що не пройшли технічної інвентаризації |
| 6. | Відкоригувати плани цивільного захисту на особливий період з урахуванням проведених розрахунків укриття населення | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації | До 20 жовтня 2019 року | Уточнення основних показників планів цивільного захисту на особливий період |
| 7. | Забезпечити зберігання наявних облікових документів (паспорти та облікові картки) на захисні споруди, що не пройшли технічної інвентари-зації, окремо від облікових документів, складених на захисні споруди, технічну інвентаризацію яких завершено | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації | До 20 жовтня 2019 року | Забезпечення якісного ведення документів паперового обліку захисних споруд, що пройшли технічну інвентаризацію, а також на яких технічну інвентаризацію не завершено |
| 8. | Забезпечити складання кожним балансоутримувачем документів папе-рового обліку захисних споруд цивільного захисту (паспорти та облікові картки захисної споруди), що пройшли технічну інвентаризацію, з урахуванням визначеної їх розбивки номерних рядів за формою згідно з додатками 2, 3 Вимог | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних та міської рад (за згодою), балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту (за згодою) | До 20 жовтня 2019 року | Приведення документів паперового обліку захисних споруд, що пройшли технічну інвентаризацію (паспорти та облікові картки захисної споруди цивільного захисту), у відповідність до визначеної їх розбивки номерних рядів та форм |
| 9. | Направити до відповідних виконавчих органів об’єднаних територіальних громад належним чином завірені копії облікових документів, що зберігаються у районних державних адміністраціях | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації | Після створення громади | Забезпечення виконавчих органів об’єднаних територіальних громад наявними обліковими документами захисних споруд цивільного захисту |
| 10. | Прийняти облікові документи захисних споруд (паспорти та облікові картки захисної споруди цивільного захисту), завести книги обліку захисних споруд | Виконавчі органи об’єднаних територіальних громад (за згодою) | Після створення громади | Запровадження належного докумен-тального обліку захисних споруд, розташованих на території об’єднаних територіальних громад |
| 11. | Забезпечити ведення документального обліку захисних споруд, розташованих на території об’єднаних територіальних громад, належне зберігання облікових документів захисних споруд (паспорт, облікова картка) згідно з Вимогами | Виконавчі органи об’єднаних територіальних громад (за згодою) | Після створення громади, постійно | Забезпечення ведення докумен-тального обліку захисних споруд, розташованих на території об’єднаних територіальних громад, належного зберігання облікових документів захисних споруд цивільного захисту |
| 12. | Відкориговані книги обліку захисних споруд, паспорти та облікові картки захисних споруд, що пройшли технічну інвентаризацію, подати управлінню цивільного захисту облдержадміні-страції в електронному та паперовому вигляді | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації | До 20 жовтня 2019 року | Уточнення паперового обліку захисних споруд цивільного захисту регіонального рівня |
| 13. | Завершити проведення технічної інвентаризації захисних споруд, технічну інвентаризацію яких не проведено у попередні роки. За результатом проведення технічної інвентаризації захисних споруд невідкладно подавати управлінню цивільного захисту облдерж-адміністрації в паперовому вигляді примірники карток (оригінали) та завірені копії паспортів захисних споруд за формами згідно з додатками 2, 3 Вимог | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно із сільськими, селищними та міською радами, суб’єкти господарювання – балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту (за згодою) | Упродовж 2019 – 2020 років | Завершення проведення технічної інвентаризації захисних споруд. Визначення технічного стану та стану готовності наявного фонду захисних споруд, прийняття рішень щодо подальшого використання захисних споруд, що перебувають на обліку |
| 14. | Забезпечити подальше ведення на місцевому рівні узагальненого обліку захисних споруд цивільного захисту, обліку споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів за встановленими зразками та формами (додатки 2, 3, 4, 5 Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення паперового обліку фонду захисних споруд цивільного захисту) | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з виконавчими органиами об’єднаних територіальних громад | Після утворення громад (постійно) | Запровадження та подальше ведення паперового обліку фонду захисних споруд цивільного захисту за встановленими зразками та формами |
| 15. | Забезпечити внесення змін до існуючих або розроблення нових місцевих програм, спрямованих на забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, з урахуванням заходів із утримання та ремонту захисних споруд, залучення для їх фінансування усіх не заборонених законодавством джерел фінансування | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно із сільськими, селищними та міською радами, суб’єкти господарювання – балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту (за згодою) | Після утворення громад 2019 – 2020 років | Розроблення заходів із відновлення функціонування і подальше утримання захисних споруд та залучення для їх фінансування усіх не заборонених законодавством джерел фінансування |
| 16. | Врахувати видатки на утримання та приведення у готовність захисних споруд під час складення бюджетних запитів та формування бюджетів усіх рівнів для виконання заходів місцевих програм | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно із сільськими, селищними та міською радами, суб’єкти господарювання – балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту (за згодою) | Постійно під час складення бюджетних запитів та формування бюджетів | Забезпечення фінансування заходів на відновлення функціонування та подальше утримання захисних споруд |
| 17. | Подати управлінню цивільного захисту облдержадміністрації копії затвердже-них місцевих програм, які розроблено (відкориговано) із урахуванням заходів з утримання та ремонту захисних споруд | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації | До 10 листопада 2019 – 2020 років | Опрацювання заходів щодо подальшого утримання захисних споруд |
| 18. | Скласти (розробити) на кожну захисну споруду, технічну інвентаризацію якої завершено, план приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням за формою згідно з додатком 14 до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації, суб’єкти господарювання – балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту (за згодою) | До 20 жовтня 2019 – 2020 років | Забезпечення своєчасного приведення захисних споруд у готовність до використання за призначенням |
| 19. | Забезпечити розроблення інтерактивних карт розташування фонду захисних споруд цивільного захисту (проти-радіаційні укриття, сховища, най-простіші укриття, споруди подвійного призначення) та розміщення відповідних карт на загальнодоступних інформацій-них ресурсах офіційних веб-сайтів | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно із сільськими, селищними та міською радами, РВ УДСНС України у Закарпатській області (за згодою) | До 20 жовтня 2019 – 2020 років | Збільшення доступності населення до інформації щодо розташування місць укриття |
| 20. | Провести обстеження приміщень і споруд підземного простору, примі-щень у підземних, підвальних та цокольних поверхах будівель і споруд різного призначення для встановлення можливості їх використання як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів. Включити обстежені приміщення і споруди до фонду захисних споруд за згодою з їх власниками (органами управління), здійснювати ведення відповідних обліків | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно із сільськими, селищними та міською радами, суб’єктами господарювання (балансоутримувачі-ми захисних споруд ЦЗ) (за згодою), РВ УДСНС України у Закарпатській області (за згодою) | До 20 жовтня 2019 – 2020 років | Задоволення потреб фонду захисних споруд та забезпечення укриття у ньому 100 відс. населення |
| 21. | Здійснити уточнення розрахунків укриття населення у фонді захисних споруд з урахуванням результатів технічної інвентаризації захисних споруд (виключивши споруди, що не пройшли технічну інвентаризацію), визначенням потреби фонду захисних споруд та подати відомості про стан укриття населення у фонді ЗСЦЗ за формою 4/1/СІЗЦЗ Примірного табеля термінових донесень | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації, суб’єкти забезпечення цивільного захисту (за згодою) | Щороку до 20 листопада, за станом на 5 листопада | Забезпечення звітності про стан укриття населення у фонді ЗСЦЗ. Забезпечення щорічного коригування планів цивільного захисту на особливий період |
| 22. | Враховувати вимоги інженерно-технічних заходів цивільного захисту щодо створення фонду захисних споруд цивільного захисту під час розроблення та затвердження містобудівної документації усіх рівнів, видачі вихідних даних на будівництво | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно із сільськими, селищними та міською радами, сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації | Постійно | Створення передумов для задоволення потреб фонду захисних споруд та забезпечення укриття у ньому 100 відс. населення |
| 23. | З метою оперативного прийняття рішень щодо будівництва швидко-споруджуваних захисних споруд та найпростіших укриттів у разі настання особливого періоду забезпечити визначення: видів, кількості, місткості, місць будівництва таких споруд; проектувальників їх будівництва; обсягів створення резервів будівель-них матеріалів та обладнання для їх будівництва; суб’єктів господарювання щодо зберігання будівельних матеріалів та обладнання; укладення відповідних правочинів (договорів на проектування, зберігання, будівництво) з відповідними суб’єкта-ми господарювання | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно із сільськими, селищними та міською радами, відповідні суб’єкти господарювання (балансоутримувачі) (за згодою), інженерна територіальна спеціалізована служба цивільного захисту (відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва управління економічного розвитку райдержадміністрації | До 10 грудня 2020 року та невідкладно у разі настання особливого періоду | Коригування планів цивільного захисту на особливий період. Задоволення потреб фонду захисних споруд та забезпечення укриття у ньому 100 відс. населення . Забезпечення прийняття оперативних рішень щодо будівництва швидкоспоруджуваних захисних споруд з настанням особливого періоду |
| 24. | Проводити тренування з особовим складом формувань (відповідальними особами) для обслуговування фонду захисних споруд з приведення об’єктів такого фонду у готовність до прийняття населення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій з практичним відпрацюванням заходів, пов’язаних із підготовкою таких споруд до заповнення | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно із сільськими, селищними та міською радами, відповідні суб’єкти господарювання – балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту (за згодою) | Щороку за окремими планами | Забезпечення готовності фонду захисних споруд до прийняття населення |
| 25. | Проводити навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, зокрема, щодо порядку заповнення захисних споруд та перебування у них | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно із сільськими, селищними та міською радами, Рахівським РВ УДСНС України у Закарпатській області (за згодою) | Щороку за окремими планами | Поінформованість населення щодо його дій у разі необхідності укриття у фонді захисних споруд |
| 26. | Подавати управлінню цивільного захисту облдержадміністрації в паперовому вигляді примірники карток (оригінали) та завірені копії паспортів захисних споруд, щодо яких проводилася робота з технічної інвентаризації та коригування паперового обліку, а також відкориговані книги обліку захисних споруд, споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів в електронному та паперовому вигляді | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації | До 20 жовтня 2019 – 2020 років | Коригування документального обліку захисних споруд |
| 27. | Здійснювати державний нагляд та контроль за створенням, утриманням та використанням фонду захисних споруд. Вживати заходів реагування до балансоутримувачів (органів управління, власників) захисних споруд, насамперед тих, що знаходяться у стані, не готовому до використання за призначенням, технічну інвентаризацію яких не проведено | Рахівський РВ УДСНС України у Закарпатській області (за згодою), сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно із сільськими, селищними та міською радами | Упродовж 2019 – 2020 років (відповідно до окремих планів) | Своєчасне виявлення порушень чинного законодавства, недоліків в утриманні захисних споруд, вжиття заходів із їх усунення |
| 28. | Вживати заходів щодо визначення нових балансоутримувачів захисних споруд державної та комунальної власності, що залишилися без балансоутримувачів внаслідок зміни власників майнових комплексів, до складу яких вони входили, укладати договори на зберігання таких захисних споруд, передавання захисних споруд в оренду | Відділ комунального майна Рахівської районної ради (за згодою), сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно із сільськими, селищними та міською радами | Упродовж 2019 – 2020 років (відповідно до окремих планів) | Забезпечення належного утримання захисних споруд державної та комунальної власності, використання таких захисних споруд для укриття усіх категорій населення, недопущення погіршення їх технічного стану |

|  | Додаток до розпорядження 15.10.2019 № 316 |
| --- | --- |

ІНФОРМАЦІЯ

стосовно виконання комплексу заходів щодо забезпечення належного функціонування захисних споруд цивільного захисту за призначенням та їх доукомплектування (відновлення) необхідними засобами цивільного захисту і майном на території Рахівського району

за ____ квартал 20__ року

Рахівська райдержадміністрація

(найменування райдержадміністрації, міськвиконкому, ОТГ або відповідального виконавця)

| № з/п* | Найменування заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Назва посади 								Підпис 						ПІБ

Примітка*: згідно з нумерацією пунктів у комплексі заходів щодо забезпечення належного функціонування захисних споруд цивільного захисту за призначенням та їх доукомплектування (відновлення) необхідними засобами цивільного захисту і майном на території Рахівського району.

Завідувач сектору з питань

цивільного захисту райдержадміністрації                                                                                                             М. ІВАСЮК